Plan de Versionado

Sistema de Gestión PRESTAGO

Presentado por:

Pedro Ballestero

Edwin Avila

Presentado a:

Profesor Julián Andrés Castillo Grisales

Medellín, Colombia

Junio, 2026

Plan de Versionado — PRESTAGO

El siguiente documento describe la evolución del sistema PRESTAGO desde su inicio  hasta su entrega final el 9 de junio de 2026, con un total de 15 días de desarrollo. Cada versión representa un avance funcional significativo en el sistema.

| Nombre del sistema | PRESTAGO — Sistema de Gestión de Préstamos |
| --- | --- |
| Lenguaje | Python 3.8+ |
| Fecha de inicio | 25 de mayo de 2026 |
| Fecha de entrega | 9 de junio de 2026 |
| Duración | 15 días |
| Total de versiones | 10 versiones (v0.1 – v1.0) |
| Integrantes | Pedro Ballestero, Edwin Avila |
| Docente | Julián Andrés Castillo Grisales |

Historial de Versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | Día 1 | Inicio del proyecto — Menú principal Se da inicio al proyecto PRESTAGO. Se define el alcance del sistema y se identifican los módulos necesarios. Se crea la estructura base del archivo Python con las listas globales, constantes de categorías y prefijos. Se implementa el menú principal con todas sus opciones y el banner de bienvenida. | Inicio |
| v0.2 | Día 2 | Funciones de validación Se implementan todas las funciones de validación del sistema: validar_nombre(), validar_documento(), validar_correo() y validar_nombre_item(). Se agregan también las funciones auxiliares de búsqueda: buscar_usuario_por_documento() y buscar_item_por_id().etc | En desarrollo |
| v0.3 | Día 3 | Registro de usuarios Se desarrolla la función registrar_usuario() con todas sus validaciones: longitud mínima de nombre y apellido, documento solo numérico y sin duplicados, correo con formato válido y tiempo de préstamo restringido a 5, 10, 15 o 30 días. | En desarrollo |
| v0.4 | Día 5 | Registro de ítems Se implementa registrar_item() con selección de categoría, precio de compra y valoración del estado. Se agrega estado_difuso() que convierte el valor numérico (0-10) en etiqueta cualitativa. Se implementa generar_id_item() para la creación automática de IDs con prefijo de categoría. | En desarrollo |
| v0.5 | Día 7 | Registro de préstamos Se desarrolla registrar_prestamo() con listado de ítems disponibles, validación del usuario registrado y selección de ítem por ID. Se agrega soporte para fecha de inicio personalizada en formato AAAA-MM-DD y cálculo automático de la fecha límite según el tiempo de préstamo del usuario. | En desarrollo |
| v0.6 | Día 9 | Registro de devoluciones y certificados TXT Se implementa registrar_devolucion() con verificación de préstamos activos. Se distingue entre devolución a tiempo y tardía. Para devoluciones a tiempo se genera automáticamente un certificado en formato TXT con todos los datos del préstamo. | En desarrollo |
| v0.7 | Día 11 | Generación de documentos PDF Se integra la librería reportlab para la generación de documentos PDF. Se implementa en los certificados de devolución | En desarrollo |
| v0.8 | Día 12 | Generación de ventas y facturación Se desarrolla generar_venta() y generar_venta_manual(). El sistema detecta préstamos con más de 30 días activos y genera la factura con motivación de venta, subtotal, impuesto del 23% y total a pagar en TXT y PDF. El ítem queda marcado como vendido y no disponible. | En desarrollo |
| v0.9 | Día 14 | Estado general y administrador Se implementa consultar_estado_general() con clasificación de préstamos ordenados por días usando burbuja, estados En tiempo, Vencido, Solicitud enviada y Venta pendiente, y generación automática de carta de aviso. Se desarrolla menu_administrador() con autenticación y reportes estadísticos. | En pruebas |
| v1.0 | Día 15 | Versión final — Entrega Se realizan pruebas integrales del sistema completo. Se corrigen errores menores de validación y formato en consola. Se genera la documentación final: manual de usuario y plan de versionado. El sistema queda funcional con todos los módulos integrados y los archivos de soporte TXT y PDF generándose correctamente. | Entregado |